Zeitplan 2026

| 09.06.26 | Workshop Studiengangsdatenblätter |
| --- | --- |
| bis Juni 26 | Gestaltung aller Module und Seitentypen durch Medienzentrum |
| bis November 26 | Programmierung durch 3pc + Implementierung durch URZ |
| bis Dezember 26 | Inhalte erstellen |
|  | Website aufbauen |
| ab Januar 27 | Testing + Fehlerbehebung |
|  | Datenmigration |
|  | Abnahme |
|  | Launch |